PAGE  
7

[image: image1.png]


АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
02 октября 2015 года № 235-рг
г. Холм
Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2016-2018 годы
В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210 -ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения  Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2016-2018 годы согласно приложения. 

2. Распоряжение Администрации Холмского муниципального района от 03.03.2014 № 32-рз «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ Модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2015-2017 годы» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации муниципального района Прокофьеву Т.А.
4. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
	Глава
муниципального района
	В.И. Саляев


УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации района

от 02.10.2015 № 235-рг
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района » на 2016-2018 годы.

1. Общая характеристика существующих систем водоснабжения Холмского муниципального района, обслуживаемых МУП «ЖКХ Холмского района».

МУП «ЖКХ Холмского района» обеспечивает подъём воды из подземных источников (артезианских скважин), её транспортировку и поставку населению, обеспечения стабильных условий функционирования коммунальных, промышленных предприятий и предприятий соцкультбыта.

Источниками водоснабжения населения Холмского муниципального района являются 24 артезианских скважины, из которых осуществляется забор воды и подача в сеть. Общая протяженность водопроводных сетей, обслуживаемых предприятием, составляет 66,1 км. Строительство водопроводных сетей и сооружений было начато в 70-х годах, больше половины сетей проложено в 70-80гг., т.е. эксплуатируются уже более 40 лет.

2. Анализ существующих проблем.

Первостепенными задачами предприятия были и остаются обеспечение требуемого качества питьевой воды, надежность и бесперебойность функционирования систем водоснабжения.

Производительность водопровода не отвечает современным требованиям водоснабжения, вызванного прогрессивным ростом эксплуатации бытовой техники, для работы которой используется водопроводная вода, а также увеличением потребности водоснабжения сданных в эксплуатацию новых жилых домов.

На сегодняшний день водозаборы устарели морально и физически и требуют серьезной реконструкции. Существующие водозаборные сооружения в том виде, в каком они есть, не могут обеспечить требуемое количество и качество питьевой воды, поэтому необходимо провести мероприятия, направленные на обеспечение требуемого качества и количества питьевой воды, подаваемую населению, а также приведению их к соответствию установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В инвестиционную программу необходимо включить мероприятия, позволяющие решить поставленные задачи по повышению качества оказываемых услуг по водоснабжению, обеспечению требуемого качества и количества питьевой воды современным требованиям.

3. Цели и задачи инвестиционной программы.

Целями подготовки технического задания на разработку инвестиционной программы является приведение качества услуг по водоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями, повышение надёжности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение потребности в водных ресурсах и доступности для потребителей услуг централизованного водоснабжения, а также обеспечения экологической безопасности.

Основной задачей реализации инвестиционной программы является улучшение экологической обстановки методом реконструкции и модернизации существующих водопроводных сооружений в Холмском муниципальном районе, а именно: 

- приведение качества питьевой воды до нормативных показателей в соответствии с установленными требованиями; 

- обеспечение населения бесперебойным водоснабжением;

- обеспечение услугами по водоснабжению новых абонентов;

- снижение объема потерь воды при передаче (транспортировке) её к потребителю;

- снижение аварийности в связи с заменой линии водовода.
4. Основание для разработки инвестиционной программы.

Основанием для разработки инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2016-2018 годы является Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 01.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Целевые показатели, ожидаемые от реализации инвестиционной программы МУП «ЖКХ Холмского района» «Модернизация и развитие систем водоснабжения Холмского муниципального района».

Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить безвредность питьевой воды по химическому составу, приведение качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Ожидается уменьшение показателей качества воды до гигиенического норматива.
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Срок реализации мероприятия

	
	
	
	2016
	2017
	2018

	1
	2-ой этап строительства водовода в Зуречеевской части города
	м. п. 


	122
	123,5
	144


Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит решить следующие поставленные задачи:

- повысить качество оказываемых услуг по водоснабжению и привести их к соответствию современным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

6. Сроки разработки инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2016-2018 годы. Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

7. Требования к содержанию инвестиционной программы.

Инвестиционная программа МУП «ЖКХ Холмского района» «модернизация и развитие систем водоснабжения Холмского муниципального района» должна соответствовать следующим требованиям и включать в себя:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;
наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного и (или) горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

з) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

8. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы.

Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2016-2018 годы направляет в орган регулирования следующие документы:

- письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

- программу, разработанную в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2016-2018 годы.

- Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

- Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

В течение 10 рабочих дней – для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2016-2018 годы. В течение 5 рабочих дней - для иных документов.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Холмского муниципального района МУП «ЖКХ Холмского района» на 2016-2018 годы организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней. 
� EMBED PBrush  ���








[image: image2.png]


_1118839634

