3

[image: image1.emf]АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2017 года № 70
г. Холм

Об утверждении плана осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Холмского городского поселения в 2017 году за счет субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского городского поселения и улучшения их транпортно-эксплуатационного состояния, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения, Холмского городского поселения, в 2017 году, за счет субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

	Глава

муниципального района
	В.И. Саляев


УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

района от 28.02.2017 № 70

План

осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Холмского городского поселения в 2017 году за счет субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов

	№ п/п
	Вид работ
	Сроки производства работ (начало - ввод)
	Объемы работ, км/кв.м
	Объем финансирования, руб.
	В том числе

	
	
	
	
	
	Средства субсидии, руб.
	Средства бюджета городского поселения, руб.

	1.
	Проектные работы реконструкции дорог
	
	
	300000
	285000
	15000

	1.1.
	Разработка проекта реконструкции участка ул. Калитина в г. Холме от дома   16 до дома № 30 с устройством тротуаров (пешеходных дорожек)
	С 03.04.2017 по 04.10.2017
	0,25/1750
	300000
	285000
	15000

	2.
	Ремонт  автомобильных дорог
	
	0,09/720
	593700
	564000
	29700

	2.1.
	Ремонт участок автомобильной дороги по ул. Октябрьской г. Холме на участке км 1+970-км 2+060: устранение повреждений откосов насыпи, барьерного ограждения, дорожного полотна, водоотводных лотков трубопереезда через Васюков ручей на ул. Октябрьская в г. Холм
	С 03.04.2017 по 04.10.2017
	0,09/720
	593700
	564000
	29700

	3.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – всего
	
	0,26/2080
	940300
	893000
	47300

	3.1
	Выполнение работ по содержанию дорог асфальтно-бетонным покрытием по ул.  К.Маркса, Комсомольская, М.Горького, Октябрьская, Советская, Урицкого в г. Холме с асфальтно-бетонным покрытием: устранение деформаций  и повреждений (заделка выбоин, просадок шелушения, выкрашивания и других дефектов)
	С 03.04.2017 по 04.10.2017
	0,26/2080
	940300
	893000
	47300

	
	Итого
	
	
	1834000
	1742000
	92000


� EMBED PBrush ���








[image: image2.png]


_1451222469

