3

[image: image1.emf]АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2017 года № 71
г. Холм

Об утверждении плана осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района в 2017 году за счет субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района и улучшения их транпортно - эксплуатационного состояния, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района в 2017 году, за счет субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

	Глава

муниципального района
	В.И. Саляев


УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

района от 28.02.2017 № 71
План

осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района в 2017 году за счет субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов
	№ п/п
	Вид работ
	Сроки производства работ (начало - ввод)
	Объемы работ, км/кв.м
	Объем финансирования, руб.
	В том числе

	
	
	
	
	
	Средства субсидии, руб.
	Средства бюджета муниципального района, руб.

	1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	1,675/6249
	964000
	915000
	49000

	1.1.
	Ремонт автомобильной дороги «Демянск – Марево - Холм» - д. Филино – д. Высокое
	С 03.04.2017 по 04.10.2017
	1,0/4247
	964000
	915000
	49000

	2.
	Содержание автомобильных дорог общего польщования местного значения – всего
	
	0,675/2002
	31000
	29000
	2000

	2.1.
	Паспортизация автомобильной дороги подъезд к д. Куземкино
	С 01.05.2017 по 01.09.2017
	0,675/2002
	31000
	29000
	2000

	
	Итого
	
	
	995000
	944000
	51000


� EMBED PBrush ���








[image: image2.png]


_1451222469

