[image: image1.emf]АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 марта 2019 года № 166
г. Холм

Об утверждении плана мероприятий по межеванию и установлению границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами на 2019-2024 годы

В соответствии с Перечнем поручений Губернатора Новгородской области № 6/ОС от 18.01.2019 Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по межеванию и установлению границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами на 2019-2024 годы.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
	Первый заместитель

Главы администрации 

муниципального района
	Т.А. Прокофьева


	
	Утвержден

постановлением Администрации

района от 29.03.2019 № 166


План мероприятий по межеванию и установлению границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами на 2019-2024 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок проведения мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Количество сформированных земельных участков под многоквартирными жилыми домами с установленными границами поставленными на государственный кадастровый учет

	1
	Выполнение работ по изготовлению проекта межевания и проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 53:19:0010204:
	2019 год
	Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике
	4

	2
	Поведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 53:19:0010403:
	2020 год
	Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике
	3

	3
	Выполнение работ по изготовлению проекта межевания и проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 53:19:0010404:
	2020 год
	Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике
	2

	4
	Выполнение работ по изготовлению проекта межевания и проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов 53:19:0010206: и 53:19:0010207:
	2021 год
	Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике
	4

	5
	Выполнение работ по изготовлению проекта межевания и проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов 53:19:0010411: и 53:19:0010401:
	2022 год
	Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике
	6

	6
	Выполнение работ по изготовлению проекта межевания и проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов 53:19:0010416: и 53:19:0010417:
	2023 год
	Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике
	3

	7
	Выполнение работ по изготовлению проекта межевания и проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов 53:19:0010402: и 53:19:0010409:
	2024 год
	Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике
	10


� EMBED PBrush ���








[image: image2.png]


_1451222469

