10

[image: image1.emf]АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июля 2019 года № 434
г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года»
В целях приведения муниципальной программы в соответствии с   решением Совета депутатов Холмского городского поселения №133 от 17.06.2019 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 11.12.2018 № 116 «О бюджете Холмского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»", Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 13.11.2015 № 669: 
1.1. Пункт 4 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:

«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
	№ п/п
	Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя
	Значение целевого показателя по годам

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Цель 1. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

	1.2.
	Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния

	1.2.1.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	33,2
	33,2
	33,2
	33,2
	33,2
	33,2

	1.2.2.
	Изготовление технических паспортов на участки автомобильных дорог общего пользования (км)
	
	
	0,225
	
	
	

	1.2.3.
	Изготовление технических паспортов на объекты дорожного хозяйства (штук)
	1
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	0,202
	0,225
	1,4033
	4,7733
	
	

	1.2.5
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, на конец отчетного периода (%)
	74,2
	77,5
	81,4
	95,7
	95,7
	95,7

	1.2.6
	Разработка проектов реконструкции улиц (штук)
	
	1
	
	
	
	

	1.2.7
	Увеличение протяженности тротуаров (км)
	
	
	
	1
	
	

	1.2.8
	Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства (штук)
	
	
	1
	
	
	

	1.2.9
	Ремонт моста через реку Ловать в г. Холм Новгородской области (км)
	
	
	
	0,209
	
	

	1.2.10
	Ремонт автодороги улицы Комсомольская от дома №1а до дома №5/6 Холмского городского поселения (км).
	
	
	
	0,14
	
	


1.2. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом по годам реализации (тыс.руб.):

	год
	Источник финансирования

	
	Бюджет Холмского городского поселения
	Субсидия из областного бюджета
	Межбюджетные трансферты из бюджета района
	всего

	1
	2
	3
	4
	5

	2016
	1335
	1873
	500
	3708

	2017
	1458,7
	1742
	700
	3900,7

	2018
	1846,9
	8765
	800
	11411,9

	2019
	1687,30000
	88945,07000
	1600,00000
	92232,37000

	2020
	1949,00000
	782,00000
	0,00000
	2731,00000

	2021
	2722,20000
	782,00000
	0,00000
	3504,20000

	Итого
	10999,10000
	102889,07000
	3600,00000
	117488,17000


1.3. Мероприятия муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Глава

муниципального района
	В.И. Саляев


Приложение
III. Мероприятия муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель мероприятия
	Срок реализации
	Целевой – (номер целевого показа-теля из паспорта муниципальной програм-мы)
	Источник финансирования
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния
	
	
	

	1.
	Погашение кредиторской задолженности за работы по содержанию дорог, выполненные в 2015 году
	отдел
	2016 год
	1.2.1
	Муниципальный дорожный фонд,  в т.ч.
	121,1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	21,6
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	99,5
	0
	
	
	
	

	2.


	Выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров, трубопереездов, водоотводящих канав  в летний период
	отдел
	2016-2021 годы
	1.2.1
	Муниципальный дорожный фонд,  в т.ч.
	474,2
	700
	986,9
	1273,40000
	1511,00000
	2300,00000

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	336,3
	178
	868,2
	30,40000
	974,500000
	1761,100

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	47,7
	522
	118,7
	443,00000
	536,50000
	538,90000

	
	
	
	
	
	Бюджет района
	90,2
	0
	0
	0,00000
	
	

	
	
	
	
	
	иные межбюджетные трансферты из дорожного фонда муниципального района бюджетам городского и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда
	
	
	
	800,00000
	
	

	3
	Выполнение работ по содержанию дорог и тротуаров в зимний период
	отдел
	2016-

2021 годы
	1.2.1


	Муниципальный дорожный фонд,  в т.ч.
	810,8
	717,4


	1215,0
	879,62558
	1220,00000
	1204,20000

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	253,7
	638,1


	368,7
	541,62558
	974,50000
	961,10000

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	147,3
	79,3
	646,3
	338,00000
	245,50000
	243,10000

	
	
	
	
	
	иные межбюджетные трансферты из дорожного фонда муниципального района бюджетам городского и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда
	409,8
	0
	200
	
	0,00000
	0,00000

	4
	Проведение технической  инвентаризации автомобильных дорог, объектов дорожного хозяйства
	отдел
	2016 год
	1.2.2

1.2.3


	Муниципальный дорожный фонд,  в т.ч.
	7
	0
	0
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	7
	0
	0
	
	
	

	5.
	Обследование моста через реку Ловать
	отдел
	2016 год
	1.2.1


	Муниципальный дорожный фонд,  в т.ч.
	125
	0
	0
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	125
	0
	0
	
	
	

	6.
	Выполнение работ по содержанию дорог с асфальтно-бетонным покрытием: устранение деформаций  и повреждений (заделка выбоин, просадок шелушения, выкрашивания и других дефектов) 
	отдел
	2016-2017 годы
	1.2.1


	Муниципальный дорожный фонд,  в т.ч.
	1063,9
	300,8
	0
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	485,4
	15,1
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	578,5
	285,7
	0
	
	
	

	7.
	Нанесение дорожной разметки
	отдел
	2016, 2019 годы
	1.2.1


	Муниципальный дорожный фонд,  в т.ч.
	87
	0
	0
	100,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	87
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	иные межбюджетные трансферты из дорожного фонда муниципального района бюджетам городского и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда
	
	
	
	100,00000
	
	

	8.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  в том числе:
	отдел
	2016 -2018 годы
	1.2.4

1.2.5.
	Муниципальный дорожный фонд,  в т.ч.
	1019
	1600
	999,8
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	19
	330
	399,8
	
	
	

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	1000
	570
	0
	
	
	


	
	
	
	
	
	Иные межбюджетные трансферты из дорожного фонда муниципального района бюджетам городского и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда бюджет района
	0
	700
	600

0
	
	
	

	8.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии Холмского городского поселения на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения: ремонт  автомобильной дороги по ул. Урицкого от дома №  57 до дома № 73/30 в г. Холм Новгородской области
	отдел


	2016


	1.2.4

1.2.5
	Муниципальный дорожный фонд,  в т.ч.
	1019
	0
	0
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	19
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	1000
	0
	
	
	
	

	8.2.
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Октябрьской г. Холме на участке км 1+970-км

2+060: устранение повреждений откосов насыпи, барьерного ограждения, дорожного полотна, водоотводных лотков трубопереезда через Васюков ручей на ул. Октябрьская в г. Холме
	отдел
	2017-2018 год
	1.2.4

1.2.5
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
	0
	1000
	999,8
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	Бюджет Холмского городского поселения
	0
	300
	399,8
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет района
	0
	700
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	иные межбюджетные трансферты из дорожного фонда муниципального района бюджетам городского и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда
	
	
	600
	
	
	

	9.
	Ремонт и асфальтирование ул. Урицкого от дома № 47/32 до дома № 53 А г. Холм
	отдел
	2017 год
	1.2.4

1.2.5
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
	0
	600


	0


	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	0
	30


	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	0
	570
	0
	
	
	

	10.
	Проект реконструкции участка ул. Калитина в г. Холме от дома № 16 до дома № 30 с устройством тротуаров (пешеходных дорожек)
	отдел
	2017 год
	1.2.6
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
	0


	300
	0
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	Бюджет Холмского городского поселения
	0
	15
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	Субсидия из областного бюджета
	0
	285
	
	
	
	

	11.
	Проверка сметной стоимости работ
	отдел
	2017-2019

годы
	1.2.4

1.2.5
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. бюджет Холмского городского поселения
	
	32,5
	128,2
	168,91692
	0,00000
	0,00000

	12.
	Приобретение дорожных знаков
	отдел
	2019 год
	1.2.5
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. бюджет Холмского городского поселения
	
	
	
	307,64000
	
	

	
	
	
	
	
	Бюджет Холмского городского поселения
	
	
	
	7,64000
	
	

	
	
	
	
	
	иные межбюджетные трансферты из дорожного фонда муниципального района бюджетам городского и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда
	
	
	
	300,00000
	
	

	13.
	Изготовление проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Ловать в городе Холм
	отдел
	2018 год
	1.2.8
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
	
	
	624,2
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	
	
	617,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	
	
	6,3


	
	
	

	       14.


	Ремонт участков автомобильной дороги от дома № 73 до дома № 91 по ул. Урицкого, ремонт участков автомобильных дорог по ул. Урицкого и по ул. Красноармейская в г. Холм Новгородской области
	отдел
	2018-2019

годы
	1.2.4

1.2.5
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
	
	
	7457,8
	7457,98750
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета 
	
	
	7382,1
	7382,07000
	0
	

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	
	
	75,7
	75,91750
	0
	

	15
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии Холмского городского поселения на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	отдел
	2019 год
	1.2.3

1.2.4

1.2.9
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
	
	
	
	80809,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	
	
	
	80000,00000
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	
	
	
	809,00000
	
	

	15.1
	Выполнение работ по ремонту моста через реку Ловать в городе Холм Новгородской области
	отдел
	2019 год
	1.2.9
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.                     
	
	
	
	56 577, 77350
	
	

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	
	
	
	56 011, 99577
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	
	
	
	565, 77773
	
	

	15.2
	Ремонт автомобильной дороги ул. Октябрьская от дома № 111 до дома № 149 в г. Холме Холмского района Новгородской области
	отдел
	2019 год
	1.2.4

1.2.5
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.                     
	
	
	
	4 279, 15500
	
	

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	
	
	
	4236,36345
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	
	
	
	42,79155
	
	

	15.3
	Ремонт автомобильной дороги ул. Челпанова от дома № 21 до дома № 62 в г. Холме Холмского муниципального района Новгородской области
	отдел
	2019 год
	1.2.4

1.2.5
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.                     
	
	
	
	3 382, 31400
	
	

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	
	
	
	3348,49086
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	
	
	
	33,82314
	
	

	15.4
	Ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская от дома № 5/6 до дома №28 в г. Холме Холмского муниципального района Новгородской области
	отдел
	2019 год
	1.2.4

1.2.5
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.                     
	
	
	
	2 962. 25400
	
	

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	
	
	
	2932,63146
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	
	
	
	29,62254
	
	

	15.5
	Ремонт автомобильной дороги ул. Пионерская от дома №1 до дома №23 в г. Холме Холмского муниципального района Новгородской области
	отдел
	2019 год
	1.2.4

1.2.5
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.                     
	
	
	
	2 688, 07800
	
	

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	
	
	
	2661,19722
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	
	
	
	26,88078
	
	

	15.6
	Ремонт автомобильной дороги ул. Советская от дома №1/2 до дома №14 в г. Холме Холмского муниципального района Новгородской области
	отдел
	2019 год
	1.2.4

1.2.5
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.                     
	
	
	
	2 705, 27400
	
	

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	
	
	
	2678,22126
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	
	
	
	27,05274
	
	

	15.7
	Ремонт автомобильной дороги ул. Профсоюзная от дома №1/2 до дома №7 в г. Холме Холмского муниципального района Новгородской области
	отдел
	2019 год
	1.2.4

1.2.5
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.                     
	
	
	
	1 883, 81400
	
	

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	
	
	
	1864,97586
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	
	
	
	18,83814
	
	

	15.8
	Ремонт автомобильной дороги ул. Восточная в г. Холме Холмского муниципального района Новгородской области
	отдел
	2019 год
	1.2.4

1.2.5
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.                     
	
	
	
	2 410, 70400
	
	

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	
	
	
	2386,59696
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	
	
	
	24,10704
	
	

	15.9
	Ремонт автомобильной дороги ул. Съездовская в г. Холме Холмского муниципального района Новгородской области
	отдел
	2019 год
	1.2.4

1.2.5
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.                     
	
	
	
	1 493, 91200
	
	

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	
	
	
	1478,97288
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	
	
	
	14,93912
	
	

	15.10
	Ремонт автомобильной дороги ул. Красноармейская в г. Холме Холмского муниципального района Новгородской области
	отдел
	2019 год
	1.2.4

1.2.5
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.                     
	
	
	
	1 378, 77600
	
	

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	
	
	
	1364,98824
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	
	
	
	13,78776
	
	

	15.11
	Ремонт автомобильной дороги ул. Зиновьева в г. Холме Холмского муниципального района Новгородской области
	отдел
	2019 год
	1.2.4

1.2.5
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.                     
	
	
	
	725, 65800
	
	

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	
	
	
	718,40142
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	
	
	
	7,25658
	
	

	15.12
	Оказание услуг по строительному контролю над проведением ремонта автомобильных дорог в Холмском городском поселении
	отдел
	2019 год
	1.2.4

1.2.5
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.                     
	
	
	
	321,28750
	
	

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	
	
	
	317, 16462
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	
	
	
	4,12288
	
	

	16.
	Ремонт автодороги улицы Комсомольская от дома №1а до дома №5/6 Холмского городского поселения
	отдел
	2019 год
	1.2.10
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.                     
	
	
	
	835,80000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	
	
	
	782,00000
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	
	
	
	53,80000
	
	

	17.
	Устройство тротуаров по обеим сторонам дороги по ул. Калитина от перекрестка с улицей Октябрьская до ул. Красноармейской в г. Холм Новгородской области


	отдел
	2019 год
	1.2.7
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
	
	
	
	400,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	иные межбюджетные трансферты из дорожного фонда муниципального района бюджетам городского и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда
	
	
	
	400,00000
	
	

	
	Всего
	
	
	
	Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
	3708
	3500,7


	11411,9
	92232,37000
	2731,00000
	3504,20000

	
	
	
	
	
	бюджет Холмского городского поселения
	1335
	1058,7


	1846,9
	1687,30000
	1949,00000
	2722,20000

	
	
	
	
	
	субсидия из областного бюджета
	1873
	1742
	8765,0
	88945,07000
	782,00000
	782,00000

	
	
	
	
	
	иные межбюджетные трансферты из дорожного фонда муниципального района бюджетам городского и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда
	500
	700
	800
	1600,00000
	
	


� EMBED PBrush ���








[image: image2.png]


_1451222469

