7

[image: image1.emf]АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 июля 2019 года № 485
г. Холм

Об утверждении Плана мероприятий по повышению индекса качества городской среды г. Холма на период 2019-2024 годы
В целях улучшения качества городской среды, реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и национального проекта «Жилье и городская среда», исполнения Указа Губернатора Новгородской области от 25.06.2019 № 283 «О мерах по развитию городского округа, городов, расположенных на территории Новгородской области», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по повышению индекса качества городской среды города Холма, на период 2019-2024 годы.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

	Глава
муниципального района
	В.И. Саляев


УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 31.07.2019 № 485

План 

мероприятий по повышению индекса качества городской среды г. Холма на период 2019-2024 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Годы реализации
	

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Ответственное структурное подразделение
	Ответственное должностное лицо
	№ индикатора, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р

	1
	Обустройство контейнерных площадок
	кол-во
	
	2
	3
	5
	5
	5
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства 
	Лебедева А.Ю.
	3

	2
	Корректировка генерального плана Холмского городского поселения
	кол-во
	
	1
	
	
	
	
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства 
	Петров В.А.
	4, 5

	3
	Внесение изменений в правила землепользования и застройки Холмского городского поселения, предусматривающее в составе жилых зон з застройку жилыми домами не менее трех типов
	кол-во
	1
	
	
	
	
	
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства 
	Петров В.А.
	4

	4
	Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Холмского городского поселения
	кол-во
	1
	
	
	
	
	
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства 
	Петров В.А.
	24

	5
	Утверждение административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Холмского городского поселения
	кол-во
	1
	
	
	
	
	
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства 
	Петров В.А.
	24

	6
	Контроль за исполнением концепции цветового решения Холмского городского поселения
	кол-во рейдов
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства 
	Петров В.А.
	24

	7
	Капитальный ремонт фасадов, фундаментов и крыш многоквартирных домов
	 кол-во МКД
	
	1
	2
	2
	2
	3
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства 
	Лебедева А.Ю.
	24

	8
	Ремонт фасадов жилых домов с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территории  Холмского городского поселения
	кол-во МКД
	
	
	
	
	
	1
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства 
	Петров В.А.
	24

	9
	Оснащение зданий архитектурной подсветкой.
	кол-во 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Приобретение и монтаж оборудования по очистке воды
	кол-во
	8
	0
	2
	2
	0
	0
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства 
	Лебедева А.Ю.
	33

	11
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения Холмского городского поселения
	кол-во
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства 
	Петров В.А.
	33

	12
	Реконструкция системы водоснабжения Холмского городского поселения
	кол-во
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства 
	Лебедева А.Ю.
	33

	13
	Выполнение работ по изготовлению проекта межевания и проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов, в которых располагаются  многоквартирные дома
	Кол-во земель-ных участков под МКД
	4
	5
	4
	6
	3
	10
	отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике
	Михайлова В.А.
	6

	14
	Проведение кадастровых работ по установлению границ земельных участков, на которых расположены парки и скверы.

Постановка земельных участков на кадастровый учет
	кол-во земельных участков
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике
	Михайлова В.А.
	13

18

	15
	Признание земельных участков под парками и скверами, местами общего пользования
	кол-во земельных участков
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике
	Михайлова В.А.
	13

18

	16
	Посадка зеленых насаждений
	
	ежегодно
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	Лебедева А.Ю.
	14

	17
	Уход за зелеными насаждениями 
	
	ежегодно
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	Лебедева А.Ю.
	14

	18
	Снос аварийных деревьев
	
	ежегодно
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	Лебедева А.Ю.
	14

	19
	Проведение конкурса на лучшую фотографию в парке, использование хештегов на тему парков.
	
	ежегодно
	Управление делами
	Мальцева Е.А.
	16

	20
	Размещение на общественных территориях павильонов, киосков
	кол-во
	
	
	1
	
	
	1
	отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике
	Чиркова Т.В.
	17

	21
	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
	км
	4,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства 
	Петров В.А.
	7, 31

	22
	Ремонт моста через реку Ловать
	кол-во
	1
	
	
	
	
	
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	Петров В.А.
	7,31

	23
	Разработка проекта организации дорожного движения Холмского городского поселения 
	кол-во
	1
	
	
	
	
	
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	Петров В.А.
	7, 25, 31

	24
	Нанесение и обновление дорожной разметки на автомобильных дорогах с асфальтно-бетонным покрытием
	км
	
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	Петров В.А.
	7, 31

	25
	Установка новых и замена существующих дорожных знаков 
	кол-во
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	Петров В.А.
	7,31

	26
	Оборудование пешеходных переходов в соответствии с проектом организации дорожного движения
	
	ежегодно
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	Петров В.А.
	7, 31

	27
	Инвентаризация наличие пешеходных переходов вблизи учреждений здравоохранения и образования
	
	+
	
	
	
	
	
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	Петров В.А.
	7

	28
	Устройство новых пешеходных переходов вблизи учреждений здравоохранения  и образования
	кол-во
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	Петров В.А.
	7, 31

	29
	Внесение изменений в схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории района, в целях предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов.
	
	ежегодно
	Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике
	Чиркова  Т.В.
	10

	30
	Открытие новых торговых точек и предприятий общественного питания
	кол-во
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике
	Чиркова  Т.В.
	10

	31
	Инвентаризация приоритетных объектов социальной, транспортной,  инженерной инфраструктуры
	кол-во
	1
	
	
	
	
	
	Заместители Главы администрации
	Прокофьева Т.А.

Рыбинкина Е.А.
	12

	32
	Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп приоритетных объектов социальной, транспортной,  инженерной инфраструктуры
	кол-во
	
	1
	1
	
	1
	3
	Заместители Главы администрации
	Рыбинкина Е.А.
	12

	33
	Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп торговли объектов
	кол-во
	1
	1
	1
	
	
	
	Заместитель Главы администрации
	Прокофьева Т.А.
	12

	34
	Размещение  на постоянной основе сведений об объектах инфраструктуры,  образования, культуры, спорта, торговли, общественного питания  и других объектов с включением в информацию об объектах доступности для инвалидов и маломобильных групп населения этих объектов
	
	В течение всего периода
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства отдел образования, отдел культуры, 

отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике
	Лебедева А.Ю.

Столярова Л.А.

Акимова М.А.

Чиркова Т.В.

Царева Н.А.
	5, 10, 11, 23, 34

	35
	Проведение инвентаризации объектов культурного наследия с занесением в поисково-информационные картографические системы
	
	+
	
	
	
	
	
	Отдел культуры
	Акимова М.А.
	22

	36
	Обустройство спортивных площадок
	кол-во
	2
	1
	1
	1
	
	1
	Отдел образования
	Царева Н.А.
	27

	37
	Установка уличных тренажеров в городском парке
	кол-во
	
	
	
	
	2
	
	Отдел образования
	Царева Н.А.
	27

	38
	Проведение опросов жителей города в возрасте старше 14 лет с целью  вовлечения  жителей города в принятие решений по благоустройству города
	
	В течение всего периода
	Управление делами
	Мальцева Е.А.
	36


________________________

� EMBED PBrush ���








[image: image2.png]


_1451222469

